**课兜儿网测试计划**

# 概述

* 1. 测试对象

此测试计划针对”课兜儿网”。

“课兜儿”网站会根据用户所选择的标签，即时的筛选出同类型的课程信息，并根据相关课程的综合评分（包括用户评价，购买浏览数据等）进行排序，方便用户快捷的选择适合自己的课程。

“课兜儿”网站允许用户预约收藏课程及机构，并为用户提供了“极简”、“自选”两种搜索模式，用户可以根据自身情况进行相关操作，高效率的同时也带来了视觉上的享受。

* 1. 人员

测试人员：高林飞

* 1. 工作安排

负责测试计划的编写、测试用例的编写和执行。

* 1. 环境配置：

|  |  |
| --- | --- |
| 后台 | 操作系统：Windows 10（64位）家庭中文版  后台运行环境：Server+Java+MySQL |
| 前端 | 浏览器：火狐浏览器版本55.0.3（32位）、Microsoft Edge版本 42.17134.1.0、Google Chrome版本 49.0.2623.75  屏幕分辨率：1920×1080 |

# 测试策略

* 1. 按照模块对整个课兜儿网进行划分。按照模块内某个业务流程编写测试用例。
  2. 使用Redmine项目管理工具对测试用例进行管理，创建模块进行分类。
  3. 测试用例编写完成后按照模块进行测试用例的执行。

# 测试进度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **5月21日—5月29日** | **5月30日—6月10日** | **6月11日**—**6月20日** | **6月25日** |
| **任务** | 编写测试计划 | 设计手工测试用例 | 编写自动化测试用例 | 提交测试报告 |

# 测试范围

**测试范围为课兜儿网所有模块，主要功能和各字段的测试。**

# 测试通过的标准

**所有优先级为1，2级的测试用例全部通过。80%的3级测试用例通过。**

# 测试停止的依据

**执行完所有的测试用例。**

# 测试风险

**测试用例设计存在风险：设计不正确，设计不完整。造成执行过程时存在误差。**

**某些测试用例的执行可能带来系统问题，导致系统崩溃等问题。**

# 测试模块

**8.1 普通用户**

用户注册、用户登录模块，查询课程、收藏课程、预约课程模块，切换地区模块，论坛评论模块，以及对于用户收藏、预约的查看和用户个人信息的修改。

**8.2 商家**

包括商家登录及商家注册模块。